Taller 4:

Backlog y planificación de sprints con entregas incrementales

Formato: Hands-on + discusión facilitada
Nivel: Profesional
Prerrequisito: Haber realizado el Taller 1 (Scrum + TBD Playbook ya iniciado)

Materiales necesarios

- Proyector / pantalla compartida

- Repo real + GitHub Projects (con las 3 historias ya sliceadas)

- Miro o pizarra digital

- Timer visible

- Scrum + TBD Playbook (abierto)

- Lista de fricciones detectadas en el Taller 1

1. Diagnóstico del Backlog actual

Objetivo: Ver qué tan “TBD-friendly” está el Backlog hoy.

Ejercicio:

- Proyectar las 3 historias actuales + cualquier otro ítem del Product Backlog.

- Evaluar cada historia con estos 4 criterios (usar semáforo 🟢🟡🔴):

| Criterio | Pregunta clave |
| --- | --- |
| Tamaño | ¿Se puede integrar a main en ≤ 1 día de trabajo? |
| Verticalidad | ¿Entrega valor de negocio por sí sola? |
| Feature Toggle | ¿Tiene definido si necesita toggle y cómo? |
| Validación en producción | ¿Los Acceptance Criteria se pueden verificar una vez desplegado? |

- Resultado: Clasificar las historias en:

  - Listas para TBD

  - Necesitan re-sliceado

  - Demasiado grandes / riesgosas

Resultado esperado: Mapa claro de la salud actual del Backlog.

2. Técnicas de Sliceado Vertical para TBD

Objetivo: Aprender a partir historias de forma que se puedan integrar diariamente.

Contenido breve (10 min):

- Diferencia entre slice horizontal vs vertical.

- Técnicas útiles en TBD:

  - Slice por operación (Create / Read / Update / Delete)

  - Slice por regla de negocio

  - Slice por experiencia de usuario (camino feliz primero)

  - Slice por Feature Toggle (esqueleto + comportamiento)

Ejercicio práctico (30 min) – Trabajo en parejas:

- Tomar una historia que haya quedado en 🟡 o 🔴.

- Re-slicearla en 2-4 incrementos pequeños usando esta plantilla:

text

Historia original: #____

Incremento 1 (el más pequeño posible que ya da valor):

- Descripción:

- ¿Se puede integrar en ≤ 1 día?

- ¿Necesita Feature Toggle? ¿Cuál?

- Acceptance Criteria verificables en prod/staging:

Incremento 2:

...

Incremento 3:

...

- Cada pareja presenta su mejor slice en 2 minutos.

Resultado esperado: Al menos 2-3 historias re-sliceadas listas para planificar.

3. Planificación de Sprint orientada a flujo

Objetivo: Planificar el sprint pensando en integraciones diarias, no solo en “terminar al final”.

Paso a paso:

- Definir el Sprint Goal (10 min)
Debe ser alcanzable incluso si solo se integran los primeros incrementos.
Ejemplo de formato:
“Al final del sprint los usuarios podrán X, aunque Y todavía esté detrás de toggle.”

- Seleccionar y ordenar el trabajo

  - Subir al Sprint Backlog solo incrementos que cumplan los 4 criterios del punto 1.

  - Ordenar por: valor + riesgo + dependencia de integración.

  - Regla de oro: el primer ítem del Sprint Backlog debe poder integrarse idealmente el día 1 o 2.

- Plan de integración diaria (borrador) 
Crear una vista simple (en Miro o GitHub Projects) con columnas:

  - Día 1-2

  - Día 3-4

  - Día 5+

Colocar los incrementos según cuándo se planea integrarlos a main.

- Capacidad realista (5 min)
Ajustar teniendo en cuenta:

  - Tiempo de code review

  - Tiempo de CI

  - Posibles interrupciones del pipeline

Resultado esperado: Sprint Backlog ordenado + Sprint Goal claro + primer borrador de plan de integración.

4. Definition of Ready orientada a TBD

Objetivo: Acordar cuándo una historia está realmente lista para entrar al sprint.

Construir juntos el Definition of Ready (DoR) mínimo:

- Está sliceada para integrarse en ≤ 1 día

- Tiene Acceptance Criteria verificables una vez desplegado

- Se definió si necesita Feature Toggle (y el nombre)

- No tiene dependencias bloqueantes externas

- El equipo entiende cómo se va a validar

Capturar este DoR directamente en el Scrum + TBD Playbook.

5. Cierre y actualización del Playbook

- Actualizar el Playbook con:

  - Definition of Ready

  - Acuerdos de cómo se ordena el Sprint Backlog

  - Ejemplo de Sprint Goal orientado a TBD

- Elegir 2-3 acciones concretas para el próximo sprint (ejemplo: “Toda historia nueva debe pasar por los 4 criterios antes de entrar a Planning”).

- Ronda final: “¿Qué cambia en nuestra próxima Planning después de este taller?”

Flujo del taller (resumen limpio)

- Diagnosticar el Backlog actual

- Aprender y practicar sliceado vertical

- Planificar el sprint pensando en integraciones diarias

- Formalizar el Definition of Ready

- Actualizar el Playbook y cerrar